|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: шосе Донецьке, 104 та 106, м. Дніпро. |
| Доманов А.О. |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: шосе Донецьке, 104 та 106, м. Дніпро.** |
| **Проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: шосе Донецьке, 104 та 106, м. Дніпро.** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 149,68553 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,52495 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 47,0377 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 2,9 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “27 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Демонтажні послуги**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiввручну | 100м3 | 0,0825 | 27674,6327674,63 | \_\_-\_\_ -  | 2283,16 | 2283,16 | \_\_-\_\_ -  | 366,6 -  | 30,24 -  |
| *2* | *РН18-1-3* | *Розбирання щебеневих покриттiв та**основ* | *100м3* | *0,2475* | *2348,04**2348,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *581,14* | *581,14* | *\_\_-\_\_* *-*  | *31,104* *-*  | *7,7* *-*  |
| 3 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 56,513 | 147,66147,66 | \_\_-\_\_ -  | 8344,71 | 8344,71 | \_\_-\_\_ -  | 1,956 -  | 110,54 -  |
| 4 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 56,513 | 143,76 -  | 143,7642,55 | 8124,31 |  -  | 8124,312404,63 | \_\_-\_\_0,411 | \_\_-\_\_23,23 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 19333,32 | 11209,01 | 8124,312404,63 |   | 148,4823,23 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 19333,32 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 13613,64 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 7108,76 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 20,6 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2988,16 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **26442,08** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **26442,08** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Влаштування покриттів**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *5* | *РН18-50-2* | *Улаштування вимощення з бетону**товщиною покриття 10 см* | *1м2* | *165* | *670,11**153,13* | *\_\_-\_\_* *-*  | *110568,15* | *25266,45* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,8* *-*  | *297* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 110568,15 | 25266,45 | \_\_-\_\_ -  |   | 297 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 110568,15 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 85301,7 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 25266,45 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 12675,3 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 35,64 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5169,45 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **123243,45** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **123243,45** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 129901,47 | 36475,46 | 8124,312404,63 |   | 445,4823,23 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 129901,47 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 85301,7 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 38880,09 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 19784,06 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 56,24 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8157,61 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **149685,53** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **149685,53** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **524,95** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **47037,7** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |