|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по вул. М.Дія |
| 1 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1** |
| **на Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по вул. М.Дія** |
| **Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по вул. М.Дія** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 136,0799 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,59125 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 27,20315 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “9 серпня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, групаґрунту 2  | 1000 м2 | 0,18 | 10241,6210241,62 | \_\_-\_\_ -  | 1843,49 | 1843,49 | \_\_-\_\_ -  | 240,47 -  | 43,28 -  |
| *2* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари**товщиною 12 см iз щебеню* | *100м2* | *1,8* | *14702,79**1850,88* | *994,85**159,85* | *26465,02* | *3331,58* | *1790,73**287,73* | *43,87**2,7495* | *78,97**4,95* |
| *3* | *РН18-47-2**к=2* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-47-1**(до 10 см)* | *100м2* | *-1,8* | *2127,01**82,69* | *\_\_-\_\_* *-*  | *-3828,62* | *-148,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,96* *-*  | *-3,53* *-*  |
| *4* | *РН18-46-1* | *Улаштування одношарових**асфальтобетонних покриттiв дорiжок та**тротуарiв iз дрiбнозернистої**асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см* | *100м2* | *1,8* | *19313,73**1207,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *34764,71* | *2172,92* | *\_\_-\_\_* *-*  | *26* *-*  | *46,8* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН18-46-2**к=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-46-**1( до 4см)* | *100м2* | *1,8* | *6245,63**389,08* | *\_\_-\_\_* *-*  | *11242,13* | *700,34* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8,38* *-*  | *15,08* *-*  |
| *6* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на**бетонну основу* | *м* | *260* | *205,89**55,23* | *\_\_-\_\_* *-*  | *53531,4* | *14359,8* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,32* *-*  | *343,2* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 124018,13 | 22259,29 | 1790,73287,73 |   | 523,84,95 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 124018,13 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 99968,11 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 22547,02 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 12061,77 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 62,5 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4656,13 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **136079,9** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **136079,9** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **591,25** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **27203,15** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |