|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт під'їздів житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2  |
| 18/07/19 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на поточний ремонт під'їздів** |
| **Житловий будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 125,05298 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,62985 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 84,129 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “5 серпня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт для урахування впливуумов виконання будiвельнихpобiт=1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiхпримiщень //стіни, стелі, укоси | 100м2 | 6,334 | 2291,262230,97 | 1,641,44 | 14512,84 | 14130,96 | 10,399,12 | 47,9160,0266 | 303,50,17 |
| 2 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн покаменю та бетону вапняним розчином,площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,887 | 21003,3717366,45 | 362,92173,45 | 18629,99 | 15404,04 | 321,91153,85 | 346,1523,1097 | 307,042,76 |
| 3 | РН11-5-1 | Ремонт штукатурки стель по деревувапняно-алебастровим розчином, площа до1 м2, товщина шару 25 мм | 100м2 | 0,263 | 26403,9720679,47 | 445,87209,30 | 6944,24 | 5438,7 | 117,2655,05 | 412,1883,748 | 108,410,99 |
| 4 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiввсерединi будiвлi по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,072 | 34874,3127205,23 | 787,06371,90 | 2510,95 | 1958,78 | 56,6726,78 | 529,86,6625 | 38,150,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН12-1-3* | *Клейове полiпшене фарбування ранiше**пофарбованих поверхонь усерединi будiвлi**//стіни, стелі, укоси* | *100м2* | *6,458* | *2370,58**1912,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *15309,21* | *12351,25* | *\_\_-\_\_* *-*  | *39,54* *-*  | *255,35* *-*  |
| 6 | С111-636 | Паста крейдова ПМ-1 | т | 0,166 | 1788,42 -  | \_\_-\_\_ -  | 296,88 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *7* | *РН12-41-8* | *Полiпшене фарбування колером олiйним**стiн по штукатурцi* | *100м2* | *1,095* | *9104,37**5280,14* | *0,82**0,72* | *9969,29* | *5781,75* | *0,9**0,79* | *106,476**0,0133* | *116,59**0,01* |
| *8* | *РН12-7-3* | *Полiпшене олiйне фарбування ранiше**пофарбованих стiн усерединi будiвлi**розбiленим колером з розчищенням старої**фарби понад 35%* | *100м2* | *2,555* | *9548,70**7076,10* | *\_\_-\_\_* *-*  | *24396,93* | *18079,44* | *\_\_-\_\_* *-*  | *142,692* *-*  | *364,58* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 92570,33 | 73144,92 | 507,13245,59 |   | 1493,624,41 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 92570,33 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 18918,28 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 73390,51 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 32482,65 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 131,82 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10738,49 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **125052,98** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **125052,98** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1629,85** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **84129** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |