Филиал № 1 ООО «КОНТРАКТСТРОЙ»

49000, г.Днепропетровск, ул.Фучика,18,

тел\факс   372-70-54 (56)

0677582967

0957768600

_________________________________________________

Коммерческое предложение № 9062020

г.Днепр                                                                               09 июня 2020

Представляем Вашему вниманию ориентировочное предложения по обустройству мультиспортивной площадки согласно Вашего запроса.

Мы предлагаем коллекции искусственной травы производства компании LIMONTA SPORT (Италия). В представленных коллекции применен полиэтиленовый ворс, что позволяет им сохранять свои характеристики в температурном диапазоне от – 35 град. С, до +50 град. С, а также выдерживает многократные циклы замораживания/размораживания, что позволяет использовать указанную искусственную траву в странах с минусовыми температурами в зимний период.

- Основание (дренажная система).

Учитывая большую площадь футбольного поля, мы рекомендуем подготовить под настил покрытия дренажную систему, обеспечивающую отвод воды с поверхности покрытия.

Подготовка основания производиться после геологоразведочных работ с целью определения характеристик грунта и наличие грунтовых вод под предполагаемой площадкой, и разработки проектной документации.

Схематически подготовку дренажной системы можно представить как следующие этапы:

1. Рытье котлована глубиной 40-50 см.

2. Укладка на дно котлована дренажных труб через равные расстояния.

3. Отсыпка крупной фракции на толщину 20-25 см с последующей утрамбовкой 7-тонным катком.

4. Отсыпка последующего слоя песком на толщину 10-15 см с последующей утрамбовкой 7-тонным катком.

5. Отсыпка щебнем мелкой фракции на толщину 10-15 см с нивелировкой плотности и утрамбовкой вибро-рейкой.

6. Устройство дренажных колодцев с фильтрами отстойниками.

7. Настил покрытия «искусственная трава».

8. Засыпка песком и резиновым гранулятом.

Характеристика покрытия:

Limonta (Италия)

TangoTurf E 20

Высота ворса без основы: 20 мм.

Общая высота покрытия: 22 мм.

Количество узлов на кв.м: 20200

Общий вес покрытия: 2010 гр.\ кв.м.

Состав петли: 100% полиэтилен, высокопрочное волокно устойчивое к воздействию UV - лучей. Толщина нити 100 микрон. Прочность нити 9450 Dtex.

Основа: тканный полипропилен 160 гр./м2 + прорезиненый морозо- и водостойкий стабилизирующий компаунд – латекс, 950 гр/м2. Имеются дренажные отверстия Ø 3мм, 90 шт./м2 водопроницаемостью ~ 60 л./кв.м./мин.

По типу: засыпное.

В качестве засыпки используется кварцевый каленый песок, без глинистых и илистых примесей, 80% круглые гранулы.

Максимальная длина рулона: по-назначению

Назначение: теннис, мультиспорт.

Засыпной газон желательно укладывать на дренирующее основание.

III. Ограждение спортивной площадки

Изготовление ограждения включает в себя установку металлических столбов квадратного сечения 120х120х4, металлического троса и синтетической (нейлоновой) сетки из шнура 4 мм. размером 100х100.

Ограждение спортивных площадок

Изготовление ограждения включает в себя установку металлических столбов квадратного сечения 80х60 и крепление панелей ограждения размером 2030х2500 мм.

ПРОСЧЕТ ПЛОЩАДКИ

| 34 х 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номенклатура поставки | единица изм. | количество | Цена грн | Сумма, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Штучна трава Tango Turf 20 Е, green-white/4.10 | кв.м. | 600 | 298 | 178800 |
| Клей ПУ-2К/13,2 кг | кг. | 136,8 | 120 | 16416 |
| Лента соединительная, 0,3x100 | п.м. | 400 | 30 | 12000 |
| Песок кварцевый | т | 11 | 830 | 9130 |
| Укладка покрытия | кв.м. | 578 | 83 | 47974 |
| Итого |  |  |  | 259520 |

Сметный расчёт площадки 34х17 м.

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена грн. | Сумма грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство основания | м.кв. | 578 | 497,00 грн | 287 266 грн |
| Ограждение с монтажом, высота 4м.(сетка ПВХ) | м.п. | 102,00 | 2760.00 грн | 281 520 грн. |

Сумма = 833106,00

Не передбачені  витрати та ризики 20 % = 166621,20

Усього =999727,20 коп

С Уважением, Директор ООО «Контрактстрой Украина»

Филиал №1 г.Днепропетровск

Евтушенко Ирина Анатольевна

0677582967

0957768600