|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Послуги з поточного ремонту тротуарного покриття за адресою: шосе Донецьке, 15, м. Дніпро. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТЕНДЕР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Послуги з поточного ремонту тротуарного покриття за адресою: шосе Донецьке, 15, м. Дніпро.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Послуги з поточного ремонту тротуарного покриття за адресою: шосе Донецьке, 15, м. Дніпро.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 661,17066 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 2,98793 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 269,49754 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “11 червня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Демонтажні послуги** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | Е46-34-2 | Розбирання бетонування | м3 | 35,05 | | 3247,75  1864,37 | 1383,38  673,18 | | 113833,64 | 65346,17 | 48487,47  23594,96 | | 21,7800  7,4415 | | 763,39  260,82 |
| *2* | | *РН18-1-5* | *Розбирання асфальтобетонних*  *покриттiв механiзованим способом* | *100м3* | *0,74735* | | *72092,46*  *14379,16* | *57713,30*  *7829,80* | | *53878,3* | *10746,27* | *43132,03*  *5851,6* | | *191,6200*  *68,5534* | | *143,21*  *51,23* |
| 3 | | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,99 | | 4521,50  248,38 | 4273,12  843,95 | | 4476,29 | 245,9 | 4230,39  835,51 | | 3,3100  8,5540 | | 3,28  8,47 |
| 4 | | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 99 | | 135,30  - | 135,30  29,53 | | 13394,7 | - | 13394,7  2923,47 | | \_\_-\_\_  0,2870 | | \_\_-\_\_  28,41 |
| 5 | | & С1419-74-  1 | Утилізація сміття (талон) | т | 99 | | 29,00  - | \_\_-\_\_  - | | 2871 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | | | 188453,93 | 76338,34 | 109244,59  33205,54 | |  | | 909,88  348,93 |
|  | |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 188453,93 |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 2871 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 109543,88 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 55845,9 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 151,06 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 21778,31 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **244299,83** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **244299,83** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Влаштування покриття** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група  ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,2053 | 19814,73  19814,73 | \_\_-\_\_  - | 4067,96 | 4067,96 | \_\_-\_\_  - | 240,4700  - | 49,37  - |
| *7* | *РН18-20-2* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи з відсіву* | *100м3* | *0,10265* | *93776,21*  *2008,76* | *3397,97*  *922,88* | *9626,13* | *206,2* | *348,8*  *94,73* | *26,0000*  *7,5519* | *2,67*  *0,78* |
| *8* | *РН18-30-2* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *основу з відсіву* | *м* | *275* | *144,96*  *127,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39864* | *35169,75* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,5800*  *-* | *434,5*  *-* |
| 9 | К589921-  А003  варіант 2 | Поребрик 200х50х500мм | шт | 550 | 87,90  - | \_\_-\_\_  - | 48345 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | & С1421-  959-9 | Вiдсiв для будiвельних робiт | т | 21,05 | 514,00  - | \_\_-\_\_  - | 10819,7 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *11* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з*  *дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв*  *мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *2,053* | *10889,24*  *10889,24* | *\_\_-\_\_*  *-* | *22355,61* | *22355,61* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,8200*  *-* | *245,99*  *-* |
| 12 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 5,677 | 618,20  - | \_\_-\_\_  - | 3509,52 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | & С1421-  959-9 | Вiдсiв для будiвельних робiт | т | 15,327 | 514,00  - | \_\_-\_\_  - | 7878,08 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С1111-  268-1  варіант 2 | Плитки тротуарні "старий город" тов.40мм з  кольоровими елементами | м2 | 207,353 | 290,00  - | \_\_-\_\_  - | 60132,37 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | С111-1323 | Шлакопортландцемент  загальнобудiвельного та спецiального  призначення, марка 300 | т | 1,0265 | 4241,18  - | \_\_-\_\_  - | 4353,57 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,4 м | 10 ям | 2,5 | 237,96  237,96 | \_\_-\_\_  - | 594,9 | 594,9 | \_\_-\_\_  - | 3,0800  - | 7,7  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-  самоскиди | 100 м3 | 0,016 | 13777,34  13777,34 | \_\_-\_\_  - | 220,44 | 220,44 | \_\_-\_\_  - | 183,6000  - | 2,94  - |
| 18 | С311-20 | Перевезення грунту до 20 км | т | 2,8 | 121,03  - | 121,03  29,53 | 338,88 | - | 338,88  82,68 | \_\_-\_\_  0,2870 | \_\_-\_\_  0,8 |
| 19 | & С1419-74-  1 | Утилізація сміття (талон) | т | 2,8 | 29,00  - | \_\_-\_\_  - | 81,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *20* | *ЕН6-58-6* | *Бетонування стовпчиків* | *100 м3* | *0,016* | *10298,12*  *10270,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *164,77* | *164,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,9800*  *-* | *1,92*  *-* |
| *21* | *РН20-15-8* | *Готування важкого бетону на відсіві, клас*  *бетону В7,5* | *100м3* | *0,016* | *216940,81*  *32376,76* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3471,05* | *518,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *431,4600*  *-* | *6,9*  *-* |
| *22* | *РН20-12-1* | *Монтаж стовпчиків металевих* | *1т* | *0,2385* | *10933,65*  *9251,57* | *854,91*  *23,06* | *2607,68* | *2206,5* | *203,9*  *5,5* | *88,7100*  *0,2480* | *21,16*  *0,06* |
| 23 | С1633-20ВД  варіант 1 | Стовпчики захисні | шт | 25 | 1530,53  - | \_\_-\_\_  - | 38263,25 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Лавки - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,4 м | 10 ям | 0,8 | 237,96  237,96 | \_\_-\_\_  - | 190,37 | 190,37 | \_\_-\_\_  - | 3,0800  - | 2,46  - |
| 25 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-  самоскиди | 100 м3 | 0,005 | 13777,34  13777,34 | \_\_-\_\_  - | 68,89 | 68,89 | \_\_-\_\_  - | 183,6000  - | 0,92  - |
| 26 | С311-20 | Перевезення грунту до 20 км | т | 0,875 | 121,03  - | 121,03  29,53 | 105,9 | - | 105,9  25,84 | \_\_-\_\_  0,2870 | \_\_-\_\_  0,25 |
| 27 | & С1419-74-  1 | Утилізація сміття (талон) | т | 0,875 | 29,00  - | \_\_-\_\_  - | 25,38 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *28* | *ЕН6-58-6* | *Бетонування ніжок лавок* | *100 м3* | *0,005* | *10270,29*  *10270,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *51,35* | *51,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,9800*  *-* | *0,6*  *-* |
| *29* | *РН20-15-8* | *Готування важкого бетону на відсіві, клас*  *бетону В7,5* | *100м3* | *0,005* | *216940,81*  *32376,76* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1084,7* | *161,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *431,4600*  *-* | *2,16*  *-* |
| *30* | *ЕН10-39-1* | *Установлення лавок* | *100шт* | *0,02* | *8814,33*  *8814,33* | *\_\_-\_\_*  *-* | *176,29* | *176,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *106,9700*  *-* | *2,14*  *-* |
| 31 | & С111-88-  ЛЛ | Лавки | шт | 2 | 5627,11  - | \_\_-\_\_  - | 11254,22 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 269651,21 | 66152,49 | 997,48  208,75 |  | 781,43  1,89 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 269651,21 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 202501,24 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 66361,24 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 34042,55 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 92,58 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13345,94 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **303693,76** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **303693,76** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Влаштування озеленення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | РН1-27-2 | Розробка ґрунту вручну з перемiщенням  ручними вiзками на 20 м, група ґрунту 2 | 1 м3 | 94,205 | 247,63  247,63 | \_\_-\_\_  - | 23327,98 | 23327,98 | \_\_-\_\_  - | 3,3000  - | 310,88  - |
| 33 | & С1426-  11789-В  варіант 1 | Вазони бетонні | шт | 25 | 1335,29  - | \_\_-\_\_  - | 33382,25 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 34 | РН18-79-2 | Планування дiлянки пiд озеленення вручну | 100м2 | 14,947 | 1381,49  1381,49 | \_\_-\_\_  - | 20649,13 | 20649,13 | \_\_-\_\_  - | 18,4100  - | 275,17  - |
| *35* | *Е31-4-1* | *Посiв насiння трав* | *га* | *0,5* | *7310,45*  *258,74* | *4149,73*  *819,58* | *3655,23* | *129,37* | *2074,87*  *409,79* | *3,1400*  *8,3070* | *1,57*  *4,15* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 81014,59 | 44106,48 | 2074,87  409,79 |  | 587,62  4,15 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 81014,59 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 34833,24 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 44516,27 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 24625,3 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 71,02 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10237,8 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **105639,89** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **105639,89** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Полив газонів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,032 | 22579,54  22579,54 | \_\_-\_\_  - | 722,55 | 722,55 | \_\_-\_\_  - | 300,9000  - | 9,63  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *37* | *РН15-19-3* | *Прокладання трубопроводiв*  *водопостачання з труб полiетиленових*  *[поліпропіленових] напiрних дiаметром 32*  *мм* | *100м* | *0,4* | *6180,84*  *6152,41* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2472,34* | *2460,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *65,1600*  *-* | *26,06*  *-* |
| 38 | С113-1675  варіант 1 | Труби дiам. 32 мм | м | 40 | 51,11  - | \_\_-\_\_  - | 2044,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 39 | С113-1707  варіант 1 | Колiно 90 град. дiам. 32 мм | шт | 4 | 15,34  - | \_\_-\_\_  - | 61,36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 40 | С113-1739  варіант 1 | Трiйник дiам. 32 мм | шт | 3 | 17,38  - | \_\_-\_\_  - | 52,14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 41 | С113-1739  варіант 2 | Хрестовина дiам. 32 мм | шт | 3 | 20,44  - | \_\_-\_\_  - | 61,32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 42 | С113-948-П1  варіант 1 | Форсунка | шт | 10 | 63,32  - | \_\_-\_\_  - | 633,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 6047,31 | 3183,51 | \_\_-\_\_  - |  | 35,69  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6047,31 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 2863,8 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3183,51 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1489,88 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,68 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 530,59 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7537,19** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **7537,19** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 545167,04 | 189780,82 | 112316,94  33824,08 |  | 2314,62  354,97 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 545167,04 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 243069,28 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 223604,9 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 116003,62 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 318,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 45892,64 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **661170,66** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **661170,66** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2987,93** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **269497,54** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |